USER ACCEPTANCE TESTING

# Laporan UAT POS Apotik

Uji volume end-to-end: pelayanan farmasi, procure-to-pay, jurnal, dan laporan

| Versi | 1.34.22 (build 184) |
| --- | --- |
| Tanggal | 4 September 2026 |
| Status | LULUS BERSYARAT — detail pengecualian wajib dibaca |
| Cakupan | Desktop Windows, Android, API AIS, pengadaan, akuntansi, layar publik |

Kerahasiaan: internal implementasi dan penerimaan pengguna. Bukti layar pasien memakai identitas tersamar.

# 1. Ringkasan eksekutif

UAT terhadap build Apotik 1.34.22+184 dan server demo.ecampus.id/ecampus membuktikan transaksi utama dapat dijalankan pada volume minimum 50 data per tahap. Sebanyak 50 penjualan obat jadi dan 50 penebusan racikan berhasil; 100 resep/racikan terbaca. Procure-to-pay menghasilkan 50 PR, 50 PO termin/non-termin, 50 BAST, 50 tagihan, dan 50 pembayaran disetujui. Satu proses transfer memuat 50 detail senilai Rp45.730.000. Karena preview jurnal otomatis pembayaran vendor belum tersedia, 50 jurnal umum manual dibuat secara idempoten dan semuanya terposting. Enam layar laporan akuntansi berhasil dibuka.

Keputusan: LULUS BERSYARAT. Klien layak dipublikasikan untuk UAT/pilot, tetapi go-live penuh menunggu deploy endpoint antrean farmasi, keputusan gap posting otomatis, uji kasir bertoko untuk kulakan generik, dan keystore Android produksi.

| Indikator | Hasil |
| --- | --- |
| Penjualan obat jadi | 50/50 PASS |
| Penebusan racikan | 50/50 PASS |
| Resep/racikan terbaca | 100 |
| Penerimaan PBF | 150 unit, 1 batch baru PASS |
| PR / PO / BAST / Tagihan / Pembayaran | 50 / 50 / 50 / 50 / 50 PASS API |
| Proses transfer | 50 detail; Rp45.730.000; disetujui |
| Jurnal pembayaran vendor | 50 manual, 50 terposting PASS |
| Laporan | 6 menu terbuka PASS UI; angka perlu rekonsiliasi owner |
| Layar antrean publik | PASS komponen 50 data tersamar; BLOCKED integrasi endpoint demo |
| Katalog | 2 live; target generator 1000 menunggu deploy server |

# 2. Tujuan, ruang lingkup, dan metode

Tujuan UAT adalah memastikan alur yang diminta dapat dijalankan, data volume terbentuk, UI utama terbaca pada resolusi desktop, kontrol batch/privasi tersedia, dan hasil operasional dapat dilanjutkan ke akuntansi. Pengujian menggabungkan panggilan API terautentikasi untuk volume dan determinisme, integration_test Flutter Windows untuk widget/laporan/screenshot, serta inspeksi bukti. Pengujian ini tidak menggantikan validasi klinis, audit pajak, rekonsiliasi saldo awal, penetration test, atau sertifikasi perangkat rumah sakit.

| Komponen | Lingkungan | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Flutter Apotik | Windows integration build, versi 1.34.22+184 | 12 screenshot Apotik + log test pass |
| AIS API | https://demo.ecampus.id/ecampus/Api_eBisnis | Respons API dan data berkode UAT |
| Pengadaan | Server demo + Flutter UI | 13 screenshot + 50 record per tahap |
| Akuntansi | Server demo + Flutter UI | 8 screenshot + 50 jurnal posted |
| COA | cetak_data_260904124814.xlsx | 317 akun; mapping kunci dan 2 anomali kode |

Gambar 1. Cakupan use case yang diuji

# 3. Prasyarat dan data uji

Akun demo terautentikasi dengan hak Apotik, Pengadaan, Keuangan, dan Akuntansi yang diperlukan.

Mode data sample diaktifkan hanya selama provisioning, kemudian dikembalikan ke Tidak Aktif setelah seluruh mutasi selesai.

Toko uji ID 1; item UJI-PCT dan UJI-CDN tersedia. Katalog live memuat 2 item karena generator volume server baru belum terdeploy.

Penerimaan PBF UAT-TERIMA-APT-13422-001 menambah 150 UJI-PCT ber-ED 2028-12-31.

Prefix pengadaan UAT-VOL-PROC-APT13422-R4-20260904; proses transfer ID 10.

Pemetaan pembayaran: Tunai → 111.101 KAS YAYASAN; vendor → 310.500 HUTANG VENDOR.

Integritas: Kode transaksi penjualan deterministik UAT-APT-13422-JADI-001..050 dan UAT-APT-13422-RACIK-001..050. Run screenshot memakai mode capture-only yang membaca bukti ringkasan run API sebelumnya agar tidak menggandakan transaksi.

# 4. Matriks hasil UAT

| ID | Skenario | Ekspektasi | Status | Bukti/catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APT-01 | Login, konfigurasi, role | Identitas/peran/versi benar | PASS | Shell & konfigurasi API |
| APT-02 | Dashboard | 50 resep menunggu terbaca | PASS | 00-dashboard-operasional.png |
| APT-03 | Katalog obat | >=50 target | BLOCKED ENV | 2 live; generator 1000 committed belum deployed |
| APT-04 | Penerimaan PBF | Tambah stok dan batch | PASS | 150 unit, 1 batch; 05-penerimaan-pbf.png |
| APT-05 | Obat jadi | 50 transaksi berhasil | PASS | 50/50 API; 01-kasir-obat-jadi.png |
| APT-06 | Resep/racikan | 50 transaksi + resep terbaca | PASS | 50/50; 100 resep; 02-resep-racikan.png |
| APT-07 | FEFO/expired | Expired tak dipilih | PASS | Batch monitor dan pemilihan batch layak |
| APT-08 | Laporan penjualan | Status sukses, total tampil | PASS | Rp331.000; qty 107 pada screenshot |
| APT-09 | Register terkendali | Menu terbuka | PASS UI | 10-register-obat-terkendali.png |
| APT-10 | Laporan kedaluwarsa | Status sukses | PASS | 3 baris API; 11-laporan-kedaluwarsa.png |
| APT-11 | Layar gabungan | 50 data tersamar tampil | PASS KOMPONEN | 06-layar-kedua...png |
| APT-12 | Endpoint antrean live | list/simpan/status tersedia | BLOCKED DEPLOY | Server menjawab aksi belum tersedia |
| P2P-01 | PR | 50 dibuat | PASS API | Prefix R4; halaman/form terbuka |
| P2P-02 | PO termin/non-termin | 50 dibuat | PASS API | Pola bergantian |
| P2P-03 | BAST | 50 dibuat/disetujui | PASS API | IDs proses 2..51 |
| P2P-04 | Terima Tagihan | 50 dibuat | PASS API | Prefix R4 |
| P2P-05 | Pembayaran | 50 disetujui | PASS API | Cara bayar Tunai; tanpa peringatan |
| P2P-06 | Proses Transfer | 50 detail disetujui | PASS | ID 10; Rp45.730.000 |
| ACC-01 | Preview otomatis pembayaran | Jurnal preview tersedia | FAIL/BLOCKED | pesanJurnal: Preview ... belum tersedia |
| ACC-02 | Jurnal manual | 50 dibuat seimbang | PASS | Dr 310.500 / Cr 111.101 |
| ACC-03 | Posting jurnal | 50 terposting | PASS | Idempotent verify 50 |
| ACC-04 | 6 laporan | Layar dapat dibuka | PASS UI | Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo |
| LEG-01 | Kulakan generik | Admin demo dapat simpan | BLOCKED | Toko tidak diketahui; perlu akun pedagang bertoko |
| SEC-01 | Data sample | Nonaktif sesudah UAT | PASS | Diverifikasi portal: Tidak Aktif |

# 5. UAT pelayanan farmasi

Run API menghasilkan tepat 50 transaksi obat jadi dan 50 racikan. Sebelum run, batch layak UJI-PCT tidak cukup untuk 100 unit sehingga penerimaan PBF 150 unit dilakukan. Setelah transaksi, layar kasir menunjukkan stok UJI-PCT 95 pada waktu screenshot dan laporan penjualan periode 30 hari menunjukkan UJI-PCT qty 105 senilai Rp315.000 serta UJI-CDN qty 2 senilai Rp16.000, total Rp331.000. Angka laporan mencakup data demo lain pada periodenya, sehingga bukan semata jumlah batch UAT.

Gambar 2. Dashboard: 50 resep menunggu

Gambar 3. Kasir obat jadi dan kontrol stok/LASA/terkendali

Gambar 4. Antrean resep

Gambar 5. Laporan penjualan setelah run

Gambar 6. Alur uji obat jadi

Gambar 7. Alur uji racikan

# 6. UAT layar pasien dan privasi

Komponen produksi LayarAntreanFarmasiScreen diuji pada 1600×900 dengan 50 record terkontrol. Tiga mode—gabungan, khusus obat jadi, dan khusus racikan—berhasil dirender. Nama dan nomor rekam medis disamarkan, status dan loket terlihat, serta panel edukasi tampil. Namun endpoint antrean pada server demo memberi respons 'Aksi POS Apotik belum tersedia', sehingga hasil ini diklasifikasikan PASS KOMPONEN, bukan PASS integrasi. Retest wajib setelah commit server antrean terdeploy.

Gambar 8. Bukti komponen layar gabungan dengan identitas tersamar

Gambar 9. Mode obat jadi

Gambar 10. Mode racikan

# 7. UAT procure-to-pay

Seed volume menyelesaikan 50 rangkaian PR–PO–BAST–tagihan–pembayaran. PO bergantian termin dan non-termin. Lima puluh pembayaran berstatus disetujui; detail DPC 36..85 dimasukkan dalam Proses Transfer ID 10 dan disetujui, total Rp45.730.000. Beberapa dashboard UI menampilkan agregat/filter yang berbeda dan tidak selalu memperlihatkan 50 kode UAT; karena itu bukti kuantitas berasal dari audit API, sementara screenshot membuktikan akses, formulir, dan rendering menu.

Gambar 11. Flow procure-to-pay yang diuji

Gambar 12. Permintaan Pembelian

Gambar 13. Form PR

Gambar 14. Pemesanan Pembelian

Gambar 15. Form termin

Gambar 16. Penerimaan BAST

Gambar 17. Terima Tagihan Vendor

Gambar 18. Pembayaran Vendor

# 8. UAT akuntansi dan laporan

Kategori pembayaran termin vendor menghasilkan 50 draft pada ringkasan, tetapi rincian tidak menyediakan preview jurnal. Upaya posting kategori untuk 50 pembayaran dan 54 fixed asset tidak berhasil karena jurnal kosong dengan pesan bahwa preview belum tersedia. Untuk membuktikan alur akuntansi yang sah tanpa menyembunyikan gap, dibuat 50 Jurnal Umum manual—masing-masing mereferensikan pembayaran, debit 310.500 HUTANG VENDOR dan kredit 111.101 KAS YAYASAN—lalu seluruhnya terposting. Run kedua mengonfirmasi idempotensi: tidak membuat duplikat dan tetap menemukan 50 jurnal terposting.

Batas bukti laporan: Enam halaman laporan berhasil dibuka. Beberapa screenshot menunjukkan belum ada data pada filter September/klasifikasi tertentu. Karena itu UAT membuktikan akses/rendering, sedangkan validasi angka laporan penuh tetap kriteria retest setelah klasifikasi COA dan periode disepakati.

Gambar 19. Jalur jurnal dengan fallback terkontrol

Gambar 20. Ringkasan Draft Jurnal

Gambar 21. Keseluruhan Jurnal

Gambar 22. Buku Besar

Gambar 23. Neraca Saldo

Gambar 24. Laba Rugi

Gambar 25. Neraca

Gambar 26. Arus Kas

# 9. Pemetaan akun dari workbook

Workbook CETAK DATA memiliki 318 baris termasuk header, sehingga terdapat 317 akun data dan tidak ditemukan duplikasi kode pada pembacaan UAT. Pemetaan berikut dipakai sebagai rujukan; owner akuntansi tetap harus menyetujui klasifikasi akhir per institusi.

| Kode | Nama | Peran dalam UAT |
| --- | --- | --- |
| 111.101 | KAS YAYASAN | Kredit pembayaran vendor |
| 151.200 | PERSEDIAAN BARANG LAINNYA | Persediaan |
| 171.200 | UANG MUKA PEMBELIAN | Uang muka |
| 310.500 | HUTANG VENDOR | Debit pelunasan vendor |
| 310.600 | UTANG USAHA TOKO | Alternatif utang toko |
| 310.301 | HUTANG PPN | Kewajiban PPN |
| 410.900 | PENDAPATAN PENJUALAN TOKO | Pendapatan |
| 510.900 | BEBAN POKOK PENJUALAN TOKO | HPP |

Anomali: Baris kode 112,102 CIMB dan 121,109 Bank Kaltim memakai koma. Tidak ada normalisasi otomatis; pemilik COA harus memutuskan apakah itu penulisan sah atau salah input.

# 10. Temuan, risiko, dan tindak lanjut

| ID | Temuan | Risiko | Prioritas | Owner/kriteria selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Endpoint antrean belum terdeploy | Layar tidak menerima status live | P1 | DevOps AIS; list/simpan/status/hapus PASS di demo |
| F-02 | Katalog live hanya 2 | Volume master tidak sesuai target | P1 | Deploy generator 1000; provision; katalog >=1000 |
| F-03 | Preview otomatis pembayaran/fixed asset kosong | Jurnal butuh kerja manual | P1 | Akuntansi+backend; preview seimbang dan 50 auto-post |
| F-04 | Kulakan generik admin tanpa toko | Alur legacy tak selesai | P2 | Uji akun pedagang bertoko; perbaiki constraint sync BAST |
| F-05 | Filter/agregat UI tidak selalu menunjukkan 50 batch UAT | Bukti visual membingungkan | P2 | Tambah filter kode UAT/date dan counter hasil |
| F-06 | APK mungkin debug-signed | Upgrade/kepercayaan produksi | P1 | Pemilik keystore; release-signed dan signature verified |
| F-07 | 2 kode akun bertanda koma | Salah pemetaan bank | P1 | Owner COA memberi keputusan tertulis |

# 11. Kriteria retest dan penerimaan akhir

Deploy server AIS yang memuat endpoint antrean dan generator demo 1000 obat + 1000 racikan.

Provision ulang secara idempoten; buktikan katalog >=1000 dan data tidak mengganda pada run kedua.

Buat 50 antrean live, ubah MENUNGGU→DISIAPKAN→SIAP, dan verifikasi tiga layar serta privasi IDENTITAS_DISAMARKAN.

Selesaikan preview jurnal otomatis atau sahkan SOP manual; bila otomatis, 50 pembayaran harus menghasilkan jurnal seimbang tanpa duplikat.

Uji kulakan generik dengan akun kasir/pedagang yang memiliki toko dan selesaikan sinkronisasi BAST.

Validasi angka enam laporan pada periode yang benar terhadap 50 jurnal serta saldo awal yang disetujui.

Build APK dengan keystore produksi dan uji fresh install, upgrade, login, transaksi, offline/sinkronisasi, serta rollback.

Owner Farmasi, Procurement, Keuangan, Akuntansi, IT, dan Keamanan menandatangani penerimaan akhir.

| Peran penandatangan | Nama | Keputusan/tanggal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner Farmasi |  |  |  |
| Owner Procurement |  |  |  |
| Owner Keuangan |  |  |  |
| Owner Akuntansi |  |  |  |
| IT/DevOps |  |  |  |
| Keamanan/Privasi |  |  |  |

# Lampiran. Inventaris bukti

| Kelompok | Berkas | Ukuran | Kelompok | Berkas | Ukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apotik | 00-dashboard-operasional.png | 73,143 byte | Pengadaan | 07-bast-daftar-50.png | 69,084 byte |
| Apotik | 01-kasir-obat-jadi.png | 58,647 byte | Pengadaan | 08-bast-pilih-po.png | 65,779 byte |
| Apotik | 02-resep-racikan.png | 73,839 byte | Pengadaan | 09-terima-tagihan-50.png | 60,212 byte |
| Apotik | 03-formularium-obat.png | 29,156 byte | Pengadaan | 10-pembayaran-vendor-50.png | 64,241 byte |
| Apotik | 04-batch-kedaluwarsa.png | 26,756 byte | Pengadaan | 11-draft-jurnal-pengadaan.png | 81,216 byte |
| Apotik | 05-penerimaan-pbf.png | 39,675 byte | Pengadaan | 12-katalog-laporan-pengadaan.png | 95,699 byte |
| Apotik | 06-layar-kedua-obat-jadi-racikan.png | 338,833 byte | Akuntansi | 00-layar-awal-integration.png | 72,926 byte |
| Apotik | 07-layar-tambahan-obat-jadi.png | 302,736 byte | Akuntansi | 01-menu-akuntansi-terbuka.png | 76,579 byte |
| Apotik | 08-layar-tambahan-racikan.png | 243,509 byte | Akuntansi | 24-laporan-laba-rugi.png | 34,127 byte |
| Apotik | 09-laporan-penjualan.png | 84,881 byte | Akuntansi | 25-laporan-neraca.png | 54,518 byte |
| Apotik | 10-register-obat-terkendali.png | 84,881 byte | Akuntansi | 26-laporan-arus-kas.png | 49,626 byte |
| Apotik | 11-laporan-kedaluwarsa.png | 84,881 byte | Akuntansi | 27-laporan-jurnal-umum.png | 68,047 byte |
| Pengadaan | 00-layar-awal-ebisnis.png | 82,725 byte | Akuntansi | 28-laporan-buku-besar.png | 60,320 byte |
| Pengadaan | 01-menu-pengadaan-terbuka.png | 84,210 byte | Akuntansi | 29-laporan-neraca-saldo.png | 37,707 byte |
| Pengadaan | 02-pr-daftar-50.png | 66,040 byte | Diagram | 01-use-case-pos-apotik.png | 81,737 byte |
| Pengadaan | 03-pr-formulir.png | 70,933 byte | Diagram | 02-flow-obat-jadi.png | 63,637 byte |
| Pengadaan | 04-po-daftar-termin-nontermin.png | 64,743 byte | Diagram | 03-flow-obat-racikan.png | 64,155 byte |
| Pengadaan | 05-po-formulir-nontermin.png | 62,810 byte | Diagram | 04-flow-procure-to-pay.png | 68,339 byte |
| Pengadaan | 06-po-formulir-termin.png | 64,551 byte | Diagram | 05-flow-akuntansi.png | 62,993 byte |